الجمهورية الإسلامية الموريتانية												شرف – إخاء - عدل

وزارة الداخلية واللامركزية

اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ

النشرة اليومية

السبت 31 أغشت 2019

| الولاية | المكان | الأضرار | طبيعة التدخل |  | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | فك العزلة | الخدمات الأساسية والمساعدات |  |
| الحوض الغربي | قرية بلنوار التابعة لمقاطعة الطينطان | تضرر طريق الطينطان -لعيون عند كلم 10 من الطينطان |  |  | لم يؤثر تضرر الطريق على انسيابية حركة المرور |
| لعصابه | قرية ادفيعه عند مدخل مدينة كنكوصه على طريق كيفه / كنكوصه | انجراف أطراف الطريق |  |  | لم يؤثر تضرر الطريق على انسيابية حركة المرور |
| كوركول | قرية وجى بوصياب التابعة لمقاطعة كيهيدي | سقوط بعض المنازل وصعوبة الوصول إليها بسبب المياه |  |  | وصول بعثة لتفقد أحوال السكان و بدء عملية إحصاء الخسائر |
|  | طريق لكصيبة - كيهيدي | جرف المياه لأطراف من الطريق |  |  |  |
|  | دولل الواقعة على بعد 35 كلم على الطريق الرابط بين كيهيدي ومقامه | هدمت السيول 2 متر من عرض الجسر و 6 متر من طوله وبقي الطريق أحادي المسار. | وصول آليات تابعة لوزارة التجهيز والنقل إلى جسر دولل وبدء أشغال إصلاحه. |  | ستواصل هذه الفرقة لاحقا القيام بأعمال ترميم جسر تاكا. |
| لبراكنه | قرية وتي التابعة لمقاطعة بابابي | محاصرة بعض المنازل بالمياه. |  |  |  |
|  | الطريق الرابط بين بوكي وكيهيدي عند الكم 5 من بابابي | تضرر 1متر/1 متر من الطريق. |  |  |  |
|  | آلاك |  |  | إقامة مستشفي طوارئ ميداني متكامل من قبل الجيش الوطني |  |
| كيدي ماغا |  |  |  | توجه وفد رسمي برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية رفقة الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي لتقييم الوضعية والوقوف على تقدم أعمال إعادة التأهيل ومواساة المتضررين والإشراف على عمليات توزيع المساعدات | تشمل الزيارة كافة مقاطعات الولاية |
|  | أجار أهل سالم علي طريق سيلبابي -كيهيدي عند كلم 20 من سيلبابي | انهيار الجسر علي امتداد 60 متر مما أدي للتوقف الكلي لحركة المرور. | قامت وزارة التجهيز والنقل بإصلاح الجسر. |  | عودة حركة المرور لطبيعتها. |
|  | سيلبابي |  |  | وصول وحدة من الغواصة تابعة للجيش للقيام بعمليات الإنقاذ عند الحاجة |  |